佛山市自行车及电动自行车专用道

建设提升实施方案

（征求意见稿）

为进一步健全和完善我市慢行交通系统，鼓励绿色出行，根据《住房和城乡建设部关于开展人行道净化和自行车专用道建设工作的意见》（建城〔2020〕3号）、国家发展和改革委员会《关于印发<绿色产业指导目录（2019年版）的通知>》（发改环资〔2019〕293号）等文件精神，结合我市实际，制定本实施方案。

一、工作目标及范围

（一）总体目标

按照一年基本完成、半年完善提升的工作目标，在全市重点区域内新建、提升自行车及电动自行车专用道1500公里，其中，新建755公里，提升745公里，全面提升我市自行车及电动自行车出行环境。

（二）阶段目标

到2021年底，完成新建、提升自行车及电动自行车专用道总体目标的40%，并建成8条示范路；

到2022年6月底，基本完成总体目标;

2022年下半年，进行查漏补缺，完善自行车及电动自行车停放和标识指引等配套设施。

（三）实施范围

以下区域重点实施，其他区域可参照执行：

禅城区：全部区域

南海区：桂城街道、狮山镇、大沥镇、西樵镇（桂城街道要重点、优先实施）

顺德区：大良街道、容桂街道、乐从镇、北滘镇、陈村镇

三水区：西南街道、云东海街道

高明区：荷城街道（含西江新城）

二、工作原则

（一）问题导向，突出重点。以解决市民实际需求为出发点，聚焦自行车及电动自行车专用道存在的不安全、不连续、不便捷、不舒适等问题，针对矛盾突出的重点片区、主要路段和关键节点，全面排查，重点实施。

（二）先易后难，远近结合。梳理全市自行车及电动自行车专用道现状，建立新建、提升项目库，根据道路实际条件，科学合理安排实施计划，分步、有序推动项目落地。

（三）因地制宜，一路一策。结合不同的道路条件、自行车及电动自行车需求特征，分情形、差异化制定建设提升方案，灵活处理自行车及电动自行车专用道与建筑退线、人行道、机动车道、路边停车位、绿化景观等空间关系。

三、工作内容

（一）改善自行车及电动自行车通行设施

1.新建自行车及电动自行车专用道。针对现有未设置自行车及电动自行车专用道的道路空间，在满足相关技术规范的前提下，根据实际情况，灵活采取缩减机动车道宽度、清除路边停车位、腾挪绿化空间等措施，建设有独立路权的自行车及电动自行车专用道；有条件的，可以考虑建设自行车及电动自行车高架专用道。

2.提升现有自行车及电动自行车专用道。针对现有的自行车及电动自行车专用道存在的宽度不足、铺装不良、隔离设施缺乏、路口高差大、被违规占用等现状问题，采取相应的措施，提升现有自行车及电动自行车专用道骑行体验感。

3.建设自行车及电动自行车专用道示范路。各区在核心区域内建设高品质的自行车及电动自行车专用道示范路，示范路需设置有物理隔离的独立路权自行车及电动自行车专用道，专用道可以结合人行道、机动车道、绿化景观、建筑退线空间等进行整体方案设计；示范路由各区设计，向市交通运输局报备。

4.完善自行车及电动自行车专用道标识指引。按照相关技术规范要求，设置连续、清晰、明确、简洁的标志标线标牌，完善我市自行车及电动自行车专用道标识指引体系。

（二）提升自行车及电动自行车停放服务

1.增加自行车及电动自行车停车位。施划覆盖公共交通站点及学校、商业、医院、办公、居住、公园广场等区域的自行车及电动自行车停车位；在停放矛盾突出的区域，可以探索设置机械式自行车及电动自行车立体停车位。

2.落实自行车及电动自行车停车位配建指标。居住、商业、工业仓储、公共服务等新建建筑配建的自行车停车位应满足配建指标要求，配建车位要与主体工程同时设计、同时施工、同时使用；新建轨道站点100%配建自行车及电动自行车停车位。

（三）建立自行车及电动自行车专用道建设管理长效机制

1.新、改建道路严格落实自行车及电动自行车专用道建设技术指标。将自行车及电动自行车专用道建设相关技术指标纳入《佛山市城市规划管理技术规定》，新、改建道路要从设计、施工、验收等环节全过程把关，严格落实有关技术指标要求。

2.强化自行车及电动自行车专用道日常管理。开展常态化执法行动，加大对车辆违停、乱摆乱卖等非法占用自行车及电动自行车专用道行为的执法力度，净化自行车及电动自行车通行空间；道路、绿化养护单位要定期巡查，及时发现并清理影响自行车及电动自行车通行的障碍物；养护单位要做好自行车及电动自行车专用道的日常维护管理工作，确保正常使用。

四、保障措施

（一）强化组织领导。市成立自行车及电动自行车专用道建设提升工作专班，负责统筹、指导、检查、协调等工作；各区成立相应工作专班，统筹辖区内建设提升相关工作，落实属地责任。

（二）细化工作任务。各区要根据本实施方案和实际情况，制定本辖区自行车及电动自行车专用道建设提升细化工作方案，明确实施主体，落实资金安排，精心组织，狠抓落实，确保按时、保质完成任务。

（三）加强日常沟通。实施月报制度，各区工作专班于每月1日将本辖区上个月工作情况报市工作专班（遇法定节假日报送时间顺延），市工作专班定期编制工作简报并报送市政府。

（四）建立奖励机制。对按时、提前且保质完成工作任务的区，市将给予资金奖励，具体奖励办法另行制定。

附件：佛山市自行车及电动自行车专用道建设提升工程技术要求