附件1：

佛山市交通运输局公路工程施工和监理企业

及其关键从业人员信用管理办法

(征求意见稿）

- 总  则

第一条　为加强我市公路工程建设市场诚信体系建设，促进施工和监理企业及其从业人员的诚信自律意识，规范从业单位和从业人员的市场行为，营造诚实守信的市场环境，根据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《公路建设市场管理办法》《公路建设监督管理办法》《关于建立公路建设市场信用体系的指导意见》《公路水运工程监理信用评价办法》《公路施工企业信用评价规则》及参照《广东省交通运输厅关于公路工程施工、监理企业和试验检测机构信用评价的管理办法》等有关规定，结合《佛山市建设社会信用体系工作方案》及《佛山市交通运输市场信用体系建设工作方案》相关原则和要求，特制定本管理办法。

第二条  按照“政府推动、行业自律、社会参与”的基本原则，我市公路工程从业单位和从业人员信用管理工作既要发挥政府在规划引导、政策制定、资源整合、需求培育等方面的推动作用，也要发挥行业组织等中介机构在行业信用建设及信用服务中的重要作用。

第三条  本办法所称公路施工、监理企业及其关键从业人员信用评价，是指市交通运输局或其委托机构依据有关法律法规、标准规范、合同文件等，通过量化方式对具有公路工程施工、监理资质的企业（机构）及其关键从业人员在本行政区域内公路建设市场从业行为的评价。

凡是进入我市公路工程建设的施工、监理从业单位和关键从业人员必须按规定参与信用评价管理。参建从业企业必须在签订合同后10个工作日内，到信用评价服务机构办理登记手续。其他从业企业登记遵从自愿原则。

第四条  本办法所指的“市直业主单位” 是指市路桥建设有限公司等市直属的公路项目投资单位；“项目建设单位” 是指各区的业主单位及市直业主单位下属的项目公司或管理处。

第五条  信用评价工作实行统一领导、分级管理、分级负责原则。

第二章  职责分工

第六条  市交通运输局负责我市公路工程施工和监理企业及其关键从业人员信用管理工作，其主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省有关公路工程施工和监理企业及其关键从业人员信用评价的相关规定。

（二）制定颁布本市公路工程施工和监理企业及其关键从业人员信用评价管理办法。

（三）负责对在本辖区内地市投资和建设管理的公路工程项目（属于省交通运输厅负责评价范围）从业的施工、监理企业以及试验检测机构的投标行为和履约行为评价结果进行审核，对其他行为进行评价。并协助省交通运输厅做好本辖区施工、监理企业及试验检测机构信用评价的其他工作。

（四）负责对全市省属评价项目（高速公路评价项目）以外的公路工程施工和监理企业及其关键从业人员信用管理的统筹、监督、指导和评定工作；向全市公布评定结果。

（五）监督、指导公路工程建设项目从业企业在项目建设过程中有关设备投入、人员到位、质量管理、安全生产、财务管理、造价管理等方面的履约信用管理，检查从业单位及其关键从业人员履约信用情况，对在建项目进行巡视督查、组织专项督查和综合督查，其中全市范围公路工程建设领域综合督查每年不少于两次，对检查情况进行发文通报，对通报中涉及的良好行为及失信行为须按规定进行公示，并及时录入“佛山市公路建设市场信用信息管理系统” （下简称“信用管理系统”）。

（六）向省交通运输厅报送从业单位及其关键从业人员信用评价结果及其他与市场从业行为有关的重大信息。

（七）负责对信用评价服务机构信用评价工作的监督管理。

（八）处理信用评价等级评定结果公示的申诉或投诉。

第七条  各区交通运输主管部门主要职责：

（一）贯彻执行国家、省市有关公路工程施工和监理企业及其关键从业人员信用评价的相关规定，制定信用管理办法配套制度（细则）。

（二）监督、指导区属项目建设单位推进的公路工程建设项目从业企业在项目建设过程中有关设备投入、人员到位、质量管理、安全生产、财务管理、造价管理等方面的履约信用管理，每季不少于1次对从业企业及其关键从业人员履约信用情况进行检查，半年覆盖率为100%；每半年不少于1次对区属项目建设单位推进的公路工程建设项目进行综合督查（可与季检合并进行），每次检查后须对检查情况进行发文通报，对通报中涉及的良好行为及失信行为须按规定进行公示，并及时录入信用管理系统。在招投标管理过程中发现的从业单位不良行为应记录在案，作为信用评价的依据。

（三）负责指导、督促项目建设单位对施工、监理企业及其关键从业人员信用评价工作的执行落实情况。

第八条  市、区资管办主要职责：

（一）负责公路工程施工和监理企业及其关键从业人员参与我市公路工程招标投标活动的信用评价结果运用工作。

（二）会同行业主管部门制定我市公路工程施工和监理企业及其关键从业人员信用评价结果在招标投标活动中运用的相关政策。

（三）做好我市公路工程招标投标活动中公路工程施工和监理企业及其关键从业人员不良行为和失信行为等的监督管理工作。

第九条  信用评价服务机构受市交通运输局的委托具体负责本市施工、监理企业及其关键从业人员年度信用评价工作,其主要职责为：

（一）登记参与我市施工、监理从业单位的相关信息。按本办法的规定认定登记企业的初始信用等级。

（二）组织相关单位培训学习有关办法、规定、细则；对信用管理日常工作进行指导和督促；对信用管理信息进行核对和统计。

（三）定期预警：每季度对各级管理单位（机构）公示及录入情况、中标企业登记及企业信息导入情况、新合同段信息导入情况、评价过程存在问题、从业企业及各合同段扣分情况等发布定期预警。

（四）组织开展年度信用评价工作，初步评定施工、监理企业及其关键从业人员年度信用评价等级后报市交通运输局，将市交通运输局审核的评定结果进行公示，公示后无异议的评定结果报市交通运输局备案。

（五）接受信用评价等级评定结果公示的申诉或投诉材料，形成初步处理意见后报市交通运输局处理。

（六)建立日常信用管理台账，建立我市施工、监理企业及其关键从业人员信用档案，为广大参建单位提供相关交流学习的服务平台。

第十条  市直业主单位主要职责：

（一）贯彻执行国家、省市有关公路工程施工和监理企业及其关键从业人员信用评价的相关规定，制定信用管理办法配套制度（细则）。

（二）监督、指导下属项目管理机构的公路工程建设项目从业企业在项目建设过程中有关设备投入、人员到位、质量管理、安全生产、财务管理等方面的履约信用管理，每季度不少于1次组织覆盖率为100%的综合检查，每次检查后须对履约检查情况进行发文通报，对通报中涉及的良好行为及失信行为须按规定进行公示，并及时录入信用管理系统。在招投标管理过程中发现的从业单位不良行为应记录在案，作为信用评价的依据。

（三）负责指导、督促项目建设单位对施工、监理企业及其关键从业人员信用评价工作的执行落实情况。

（四）在招投标管理过程中按相应规定认真督促项目建设单位落实施工、监理企业及其关键从业人员年度信用评价等级的应用。

第十一条  项目建设单位主要职责：

（一）按国家、省市有关公路工程施工和监理企业及其关键从业人员信用评价的相关规定、办法、细则开展信用评价工作，制定信用管理办法配套制度（细则）。

（二）督促从业企业在签订合同后10个工作日内到信用评价服务机构办理信用评价登记，指导从业企业信息录入和更新，并负责审核。

（三）负责信用管理系统的项目信息录入工作，并及时进行数据更新，确保合同额、年度完成合同工程量等关键指标的准确性。

（四）定期组织履约信用检查工作，检查频率不少于1次/月，检查项目覆盖率应为100%，每次检查后须对履约检查情况进行发文通报，对通报中涉及的良好行为及失信行为须按规定进行公示，并及时录入信用管理系统。在招投标管理过程中发现的从业单位不良行为应记录在案，作为信用评价的依据。

（五）须对每一个招投标项目所涉及的企业不良投标行为进行汇总，并在发出中标通知书后的5个工作日内，填写不良投标行为汇总表经资管办备案后报上级行业主管部门，同时将招标项目名称、标段名称、开标日期、中标单位、中标价、所有参与投标单位名称及投标企业投标失信行为等信息书面报送信用评价服务机构。

（六）须在工程开工后的5个工作日内，将标段名称、施工单位、监理单位、合同额、开工时间、合同工期等信息书面报送信用评价服务机构。

（七）负责督促、指导本项目施工、监理企业按规定进行信用评价自评工作。

（八）制定从业单位及关键人员信用等级的奖罚措施，在招标文件中按规定明确奖优罚劣的相关条款。

（九）按相应规定认真落实施工、监理企业及其关键从业人员年度信用评价等级的应用。

- 公示制度及采信依据

第十二条  为保证信用评价工作的公开、公平、公正，实行信用评价公示制度，包括企业基本信息公示、良好行为公示、失信行为公示（或记录）、评价结果公示等制度。

第十三条  企业基本信息公示通过佛山市公共资源交易信息化综合平台进行。凡进入佛山市参与公路工程建设招标投标的企业，应将其基本信息资料录入到投标人主体信息库，同时进行网上公示，接受社会监督。如无有效投诉的，该信息资料方可正式入库。

企业基本信息的录入、日常更新、数据运用等由佛山市公共资源交易管理委员会办公室监督管理。

第十四条  项目建设单位、市直业主单位、各级交通运输主管部门或其委托机构在各类检查、督查中发现的涉及从业单位及其关键从业人员的良好行为及不良行为、失信行为均须在信用管理系统中进行公示。

第十五条  对失信行为进行公示的原则：对于质量安全保证体系缺失、违反质量安全管理程序、违反建设强制标准、阻碍依法检查行为、未建立工程质量安全责任制度、恶意偷工减料行为、发生工程质量和安全事故、瞒（或虚）报工程事故、关键部位重要工序的质量保证资料（特别是试验检测资料）造假、造成较大不良社会影响的行为（结果）等失信行为，按照“直接扣分公示”原则处理；对一般质量安全问题和管理通病，未造成不良后果且能通过整改满足要求的，按照“第一次予以记录警告、第二次及以上直接扣分公示”原则处理，同一行为代码的失信行为，次数合并计算。

第十六条  信用行为公示期为7个工作日。公示期间，从业企业及其关键从业人员可以向公示部门提出异议，公示部门须在10个工作日内出具处理结果，处理结果与原公示内容不符的，须将变更情况进行公示。经公示后无异议的良好行为及不良行为、失信行为方可作为年度信用评价加分及扣分依据。

第十七条  年度信用评价结果公布前，信用评价服务机构应对从业企业及其关键从业人员的信用评价等级结果进行网上公示，公示期为10个工作日。经公示无异议的信用评价结果报市交通运输局备案。

施工、监理企业及其关键从业人员对信用评价结果有异议的，可在公示期限内提出书面申诉，并附上相关证据材料。信用评价服务机构形成初步处理意见，报市交通运输局处理，并将最终处理结果书面回复申诉企业。

第十八条  信用评价的采信依据包括：

（一）各级交通运输主管部门及其公路工程建设管理机构、资管办、质量监督机构、造价管理机构公布的督查、检查结果或奖罚通报、决定；

（二）项目法人在项目管理过程中通报的各类检查结果或奖罚决定；

（三）涉及质量、安全、廉政等举报、投诉的调查处理结果；

（四）公、检、法等司法机关作出的司法文书；

（五）纪检部门的监察建议、审计部门的审计意见；

（六）其他可以认定不良行为的有关资料。

其中，第（一）、（二）款所列依据须按照本办法规定的公示制度要求进行公示后方可作为采信依据。针对同一失信行为在同一信用评价中不多次采信评价。

各区交通运输主管部门，对在市直项目的安全、扬尘防治工作检查中发现的失信行为，汇总至市直业主单位，由市直业主单位合并整理，并经市直业主单位信用评价工作领导小组核定后，统一公示录入并受理申诉。

第十九条  对于信用评价期内发生的失信行为或良好行为，纳入当年度信用评价予以扣分或加分。

对于未能及时发现的、发生在当年信用评价期之前的失信行为，若有充分证据材料的，由相关评价单位按要求进行公示后，也可纳入到发现该失信行为的评价年度进行评价。

- 评价工作的组织开展

第二十条  施工、监理企业信用评价内容由企业投标行为、履约行为和其他行为构成，关键从业人员信用评价内容由所在项目履约考核、到位出勤情况和人员履约表现构成。

从业企业投标行为以企业单次投标为评价单元，从业企业履约行为以单个施工或监理合同段为评价单元，关键从业人员信用评价以评价期内施工或监理标段主要负责人为对象。

信用评价期为每年的1月1日至12月31日。

第二十一条  年度信用评价工作原则上于次年的1月份开始，具体时间由市交通运输局发文通知。

原则上市辖区范围内的所有在建项目必须参评，但年度完成的工程量在10%以内且年度内总计扣分不大于5分的合同段，从业企业可自主决定是否参与当年信用评价。不参与当年信用评价的合同段，由从业企业填写备案表（详见附件3），分别递交项目建设单位和信用评价服务机构进行核定，由信用评价服务机构汇总并向市交通运输局报备。

对评价年度内只有投标行为，没有在建项目的从业企业，除存在严重的投标失信行为外（直接定为D级或累计扣分25分及以上），原则上不对该企业进行等级评定。

第二十二条  年度信用评价工作程序：项目施工和监理单位按市交通运输局开展年度信用评价通知规定的时间要求，在信用管理系统完成自评，并完成纸质自评表的填报（附件4），纸质自评表加盖企业公章后直接报送信用评价服务机构，逾期将视为未按规定参与评价，企业信用等级直接定为C级（正常评定为D级的按D级认定）；各级管理单位（机构）根据文件的时间要求，完成信用信息核对更新、初审、审核、初评、结果公示、结果发布等工作。

- 信用评价等级及相应条件

第二十三条　佛山市公路工程施工、监理企业信用评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级，各信用等级对应的企业评分（X）以及其他条件要求为：

（一）AA级条件：

评价分数X≥95分；且满足以下条件：

施工企业在佛山市内仅有一个合同段的，施工合同额超过1.5亿元且年度完成合同工程量不少于15%；

施工企业在佛山市内有一个以上合同段的，其单个合同段年度完成合同工程量不少于15%的累计合同额须超过1.5亿元（年度完成合同工程量少于15%的合同段不纳入累计合同额）。

监理企业在佛山市内仅有一个合同段的，监理合同额超过4百万元且年度完成合同工程量不少于15%；

监理企业在佛山市内有一个以上合同段的，其单个监理合同段年度完成合同工程量达到15%的监理合同总额超过4百万元（监理两个及以上施工合同段的监理合同段，年度完成合同工程量按各施工合同段的合同额和年度完成合同工程量加权平均计算）。

上一年度被评为AA级的施工、监理企业，在本年度评价分数和合同额均满足AA级条件的前提下，由于年度完成工程量少于15%的，其信用等级直接认定为AA级。

（二）A级条件：

评价分数95分>X≥85分；且满足以下条件：

施工企业在佛山市内仅有一个合同段的，施工合同额超过1亿元且年度完成合同工程量不少于15%；

施工企业在佛山市内有一个以上合同段的，其单个合同段年度完成合同工程量不少于15%的累计合同额须超过1亿元（年度完成合同工程量少于15%的合同段不纳入累计合同额）。

监理企业在佛山市内仅有一个合同段的，监理合同额超过3百万元且年度完成合同工程量不少于15%；

监理企业在佛山市内有一个以上合同段的，其单个监理合同段年度完成合同工程量达到15%的监理合同总额超过3百万元（监理两个及以上施工合同段的监理合同段，年度完成合同工程量按各施工合同段的合同额和年度完成合同工程量加权平均计算）。

上一年度被评为AA级或A级的施工、监理企业，在本年度评价分数和合同额均满足A级条件的前提下，由于年度完成工程量少于15%的，信用等级直接认定为A级。

（三）B级条件： 85分>X≥75分。

若评价分数X≥85分，但合同金额或年度完成合同工程量达不到AA级或A级条件的，按B级确定。

（四）C级：75分>X≥60分。

（五）D级：X＜60分。

第二十四条　佛山市公路工程施工、监理企业关键从业人员信用评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级，对应的人员评分（Y）以及其所在标段评分条件要求为：

（一）AA级条件：评价分数Y≥95分,且所在合同段施工合同额超过1.5亿元（或监理合同额超过4百万元）及合同段和履约行为评分均不低于95分，且所在合同段年度完成合同工程量不少于15%。

上一年度被评为AA级的施工、监理企业关键从业人员，在本年度评价分数、所在合同段合同额、合同段分数和履约行为分数均满足AA级条件的前提下，信用等级直接认定为AA级。

（二）A级条件：评价分数95分>Y≥85分,且所在合同段施工合同额超过1亿元（或监理合同额超过3百万元）及合同段和履约行为评分均不低于85分，且所在合同段年度完成合同工程量不少于15%。

上一年度被评为AA级或A级的施工、监理企业关键从业人员，在本年度评价分数、所在合同段合同额、合同段分数和履约行为分数均满足A级条件的前提下，信用等级直接认定为A级。

（三）B级条件：85分>Y≥75分。

若评价分数Y≥85分，但其他条件达不到AA级或A级条件的，按B级确定。

（四）C级：75分>Y≥60分。

若评价分数Y≥75分，但所在合同段或履约行为评分低于75分的，按C级确定。

（五）D级：Y＜60分。

若评价分数Y≥60分，但所在合同段或履约行为评分低于60分的，按D级确定。

评价分数按公路工程施工、监理企业信用评价评分计算规则（附件2）计算。

第二十五条  首次参加信用评价，或上一年度没有评价等级的施工、监理企业，评价年度信用等级最高为A级。

- 信用评价动态管理

第二十六条  信用评价动态管理是指在上一年度信用评价结果公布后，从业企业或其关键从业人员有恶劣表现或者有突出表现，现有信用等级已不符合其目前的实际从业信用表现的，可依程序对其信用等级进行动态调整。

第二十七条  信用评价动态管理的具体实施参照省交通厅《关于加强广东省公路工程施工和监理企业信用评价动态管理的通知》（粤交基〔2010〕1385号）执行。

第二十八条  信用评价期内，施工、监理企业及其关键从业人员若受到市级及以上政府主管部门（包括但不限于交通运输部门、安全监督部门、劳动保障部门、工商税务部门等）行政处罚或通报批评，或因质量、安全、廉政等原因被举报，经查情况属实且较为严重的，将立即对其信用等级进行降级并公示、公布。

第二十九条  对表现突出，受到县级以上行政主管部门表彰认可的适用动态评价原则；受业主（含业主上级单位）多次表彰的施工、监理企业及其关键从业人员也适用动态评价原则。

第三十条  公路工程施工、监理企业及关键从业人员在某个项目上出现可直接定为D级的严重失信行为时，自认定之日起，企业及关键从业人员在本市的信用评价等级立即评为D级，适用期限至下一年度信用等级结果公布时截止。对受行政处罚的施工、监理企业及其关键从业人员，评价为D级的适用期限不低于行政处罚期限。

- 信用评价结果的应用

第三十一条  鼓励建设单位依法优先选用信用等级高的从业企业，可在参与投标的标段数量、履约保证金、质量保证金等方面给予一定的优惠和奖励。但在招标过程中资格审查和设定条件时，拟定信用等级条件应符合相关法律规定，不得强制限制低等级从业企业参与我市公路工程项目的投标，不得徇私舞弊、设置市场壁垒或歧视条款。

第三十二条  公路工程施工、监理企业信用评价结果按以下原则应用：

（一）公路工程施工、监理企业的市级综合评价结果应用于本行政区域。

（二）在佛山市尚无信用等级的公路工程施工和监理企业申请初定其信用等级时，由信用评价服务机构按照以下原则初步认定，并在信用管理系统进行公示，经公示无异议的认定为该企业初始信用等级，该信用等级的有效期从认定之日起至下一次年度信用评价结果发布之日止：

⒈有省交通运输厅最新发布的信用评价等级的，按照省交通运输厅评价结果认定；

⒉没有省交通运输厅最新发布的信用评价等级的，按B级认定；

⒊受到市级及以上政府主管部门（包括但不限于交通运输部门、安全监督部门、劳动保障部门、工商税务部门等）行政处罚或通报批评，且在处罚期内，并符合本办法附件1评定标准中“直接定为D级”条件的，按D级认定。

（三）若在我市有公路工程在建项目，且属于评价范围内的从业单位，如不参加信用评价，信用等级直接定为C级（正常评定为D级的按D级认定）。

（四）联合体参与投标的，其信用等级按照联合体中最低等级方的等级认定。

（五）对于市辖区范围内的高速公路项目，从业企业的信用等级按省、市级信用评定结果低等级对待；对于我市其他公路项目，按我市评定的等级对待。

关键从业人员参照施工、监理企业信用评价结果的适用原则。

第三十三条  原则上信用评价结果有效期为1年，下一年度公路工程施工、监理企业及其关键从业人员在本市无在建项目但自愿参与当年度信用评价的，向信用评价服务机构递交信用评价等级延续申请表（附件5），其信用评价等级可延续1年。

未申请等级延续或等级延续后下一年度仍无信用评价结果的，按照初次进入本市确定，但不得高于其在本市最后一次评价等级。

在本市最后一次评价等级为C级或D级的施工、监理企业，连续3年没有评价等级的，重新登记时按B级认定，但均不能高于省交通运输厅最新发布的信用评价等级。

第三十四条　施工、监理企业如转制、改名的，其信用等级相应转入转制、改名后的企业。从业企业如被注销、破产的，立即取消其信用等级。从业企业资产被冻结或营业执照年检不合格的，其信用等级暂不予确定。企业资质升级的，其信用评价等级不变。企业分立的，按照新设立企业确定信用评价等级，但不得高于原评价等级。企业合并的，按照信用评价等级较低企业的等级确定合并后企业。

- 监督管理

第三十五条  各评价主体应建立、健全从业企业及其关键从业人员履约信用台帐制度。相关信用信息录入台账汇总，并作为每年信用评价的依据。各评价主体履约信用台帐建立情况将作为上级交通运输主管部门开展信用评价检查工作的必检项目。

第三十六条  信用评价工作应建立信用评价重大问题集体研究制度。项目业主、市直建设单位、市、区两级交通运输主管部门应成立由分管领导担任组长的信用评价工作领导小组，对信用评价过程中的重大问题实行集体研究制度。

第三十七条  任何单位和个人均可对施工、监理企业及其关键从业人员的失信行为向交通主管部门进行投诉举报。

第三十八条  对信用评价工作中的违纪、违规行为，任何单位和个人均可向纪检监察部门进行实名投诉举报。

第三十九条  各评价单位工作人员要如实、客观、公正地对施工、监理企业信用情况进行评价、审核，如玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等严重失职的，由所在单位或其上级主管部门依照有关规定给予处分。构成犯罪的，移送司法机关处理。

- 附  则

第四十条  本办法由市交通运输局负责解释。

第四十一条  本办法自***年**月**日起施行。《关于印发佛山市交通运输局公路工程施工和监理企业及其关键从业人员信用管理办法的通知》（佛交〔2015〕359号）同时废止。

| 附件1-1 佛山市公路工程施工企业信用评价评定标准（投标行为） |
| --- |
| 行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备 注 |
| 投标行为100分（满分100分，扣完为止。JTSG1） | JTSG1-1 | 超越资质等级承揽工程。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-2 | 出借资质，允许其他单位或个人以本单位名义投标或承接工程。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-3 | 借用他人资质证书投标或承接工程。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-4 | 与招标人或与其他投标人串通投标，或被认定存在围标、串标等行为的，直接定为D级。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-5 | 被广东省交通厅或佛山市交通运输局通报批评并取消交通建设市场投标资格的。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-6 | 以行贿、弄虚作假或其他违法形式骗取中标资格的。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-7 | 因违反法律、法规、规章被广东省交通厅或佛山市交通运输局禁止投标后，在禁止期内仍参与投标。 | 处罚延期半年/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-8 | 法律、法规规定的其他违法情形。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-9 | 资审材料或投标文件虚假未中标。 | 30分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-10 | 虚假投诉举报，并经查实。 | 20分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-11 | 中标后无正当理由放弃中标（因评标时间过长,材料价格上涨过快造成成本价发生较大变化的除外）。 | 20分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-12 | 无故放弃投标或因投标人原因废标而导致该标段或该次招标流标。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-13 | 对同一合同段递交2份及以上资格预审申请文件或投标文件。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-14 | 非招标人或招标文件原因放弃投标，未提前书面告知招标人。 | 6分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-15 | 未按时确认补遗书等招标人发出的通知。 | 1分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-16 | 不及时反馈评标澄清。 | 1分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-17 | 无正当理由拖延合同签订时间。 | 2分/次 | 直接扣分公示 | 因合同谈判原因的除外 |
|  | JTSG1-18 | 无故不参加现场考察和标前会议。 | 1分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-19 | 有明显差错导致废标，包括如下行为：投标书未签字、盖章；修改了“投标书附录表”数据，如工期的要求；无法定代表人证明书。 | 1分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-20 | 投标文件中信用等级承诺书填写错误、不准确。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
| 附件1-1 佛山市公路工程施工企业信用评价评定标准（履约行为） |
| 行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备 注 |
| 履约行为（满分100，扣完为止。JTSG2） | 严重不良行为（行为代码JTSG2-1） | JTSG2-1-1 | 将中标合同转让或将承包的工程转包。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-1-2 | 将合同段全部工作内容肢解后分别分包。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-1-3 | 由于从业单位的主要责任，在建项目发生重大及以上质量、安全责任事故或社会公共事件，造成严重社会影响的；或瞒报、虚报事故情况的。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-1-4 | 经交通主管部门或质量监督机构鉴定合同段工程质量不合格,或施工管理综合评价为差。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-1-5 | 造成生态环境破坏或乱占土地，造成较大影响。 | 20分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-1-6 | 发生较大安全生产责任事故、质量事故。 | 20分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-1-7 | 将承包工程违法分包，扣30分/次。承包人疏于管理,存在分包工程再分包的，扣20分/次。 | 30分/次或20分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-1-8 | 承包人疏于管理，存在违法劳务合作的。 | 8分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-1-9 | 违反公路工程建设强制性标准。 | 30分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-1-10 | 项目工地（中心）试验室及外委试验检测机构未按要求登记备案，且已开展相关检测。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | 人员、设备到位（满分10，扣完为止。行为代码JTSG2-2） | JTSG2-2-1 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场。 | 2分/延迟十日 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-2-2 | 项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换。 | 4分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-2-3 | 项目经理在施工期间不低于原投标承诺资格更换1.5分/人次；无特殊原因不在岗1.5分/人次。 | 1.5分/人次 | 直接扣分公示 | 项目法人要求更换的除外 |
|  |  | JTSG2-2-4 | 技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换技术负责人资格降低，或未经批准擅自更换。 | 3分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-2-5 | 技术负责人在施工期间不低于原投标承诺资格更换1分/人次；无特殊原因不在岗1分/人次。 | 1分/人次 | 直接扣分公示 | 项目法人要求更换的除外 |
|  |  | JTSG2-2-6 | 安全生产负责人、安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位 ，或人数未达规定要求，或无特殊原因不在岗，或无正当理由更换。 | 0.5分/人次 | 直接扣分公示 | 项目法人要求更换的除外 |
|  |  | JTSG2-2-7 | 主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换，或无特殊原因不在岗 | 0.2分/人次 | 直接扣分公示 | 项目法人要求更换的除外 |
|  |  | JTSG2-2-8 | 主要施工机械、测量、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | 0.5～1分/台套 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-2-9 | 安全管理人员、特种设备操作人员及特殊岗位人员未按要求持证上岗。 | 1分/人次 | 直接扣分公示 | 按照有关管理文件、招标文件要求检查 |
|  |  | JTSG2-2-10 | 未按规定签订劳务用工合同。 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |

| 附件1-1 佛山市公路工程施工企业信用评价评定标准（履约行为） |
| --- |
| 行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备注 |
| 履约行为（满分100，扣完为止。JTSG2） | 质量管理、进度管理（满分50，扣完为止。行为代码JTSG2-3） | JTSG2-3-1 | 拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作。 | 8分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-2 | 未对职工进行专项教育和培训；安全宣传教育、人员培训工作不到位。 | 0.5分/次 | 一记录二及以上公示 | 按每检查次数计 |
|  |  | JTSG2-3-3 | 质量保证体系或质量保证措施不健全扣3分，质量管理制度未有效执行扣2分。 | 2～3分/次 | 一记录二及以上公示 | 按每检查次数计 |
|  |  | JTSG2-3-4 | 特殊季节施工预防措施不健全。 | 2分/次 | 一记录二及以上公示 | 对季节性施工有特殊预防要求的，如雨季、冬季施工，应有相应预防措施 |
|  |  | JTSG2-3-5 | 未建立工程质量责任登记制度。 | 8分 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-6 | 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。 | 10分/次 | 直接扣分公示 | 原材料抽查 |
|  |  | JTSG2-3-7 | 不按设计图纸施工。 | 8分/次 | 可现场改正的，一记录二及以上公示，否则直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工。 | 5分/次 | 结构物造成质量问题的直接扣分公示，一般质量通病则一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-9 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-10 | 未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装。 | 3分/次 | 主材直接扣分公示，辅材按一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-11 | 监理下达停工指令拒不执行。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-12 | 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用。 | 5分/次 | 未检测关键指标直接扣分公示，否则一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-13 | 施工过程中偷工减料。 | 5分/次 | 造成质量隐患的直接扣分公示，一般通病则一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-14 | 原材料堆放混乱，对使用质量造成影响扣3分/次；堆放不规范，扣1～2分/次。 | 1～3分/次 | 一记录二及以上公示 | 如砂石材料堆放未分界、场地未硬化、未采取防雨防潮措施等 |
|  |  | JTSG2-3-15 | 工程检查中抽测实体质量不合格。 | 6分/次 | 直接扣分公示 | 指交通运输主管部门组织的督查、项目法人组织的正式检查。 |
|  |  | JTSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 实测指标不合格或未达标则直接扣分公示，否则一记录二及以上公示 | 如水泥混凝土表面蜂窝麻面、砌筑砂浆不饱满、钢筋混凝土保护层不够等 |
|  |  | JTSG2-3-17 | 因施工原因发生一般质量责任事故。 | 15分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-18 | 出现质量问题经整改仍达不到要求的。 | 5分/次 | 直接扣分公示 | 被交通运输主管部门或质量监督机构、项目法人发现有质量问题并要求整改，整改不合格的 |

| 附件1-1 佛山市公路工程施工企业信用评价评定标准（履约行为） |
| --- |
| 行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备注 |
| 履约行为（满分100，扣完为止。JTSG2） | 质量管理、进度管理（满分50，扣完为止。行为代码JTSG2-3） | JTSG2-3-19 | 施工现场管理混乱。 | 2分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范、不真实；施工档案资料归档不规范或不及时。 | 1～2分/次 | 不真实直接扣分公示，否则一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-21 | 工地试验室不符合要求；超越其母体检测机构授权业务范围开展试验检测工作。 | 1～3分 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-22 | 试验检测数据或内业资料虚假。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-23 | 因施工单位原因造成计划工期或合同工期滞后。 | 1分/延迟十日 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-24 | 未达到合同约定的质量标准。 | 10分 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-25 | 不配合业主进行交工验收。 | 3分/次 | 造成影响的直接扣分公示，否则一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-26 | 不履行保修义务或者拖延履行保修义务。 | 10分 | 造成影响的直接扣分公示，否则一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-27 | 未按要求建设标准化工地；未按要求建设预制场地、拌和场地、施工堆料场、施工便道。 | 1分/项 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-28 | 原材料、工程实体质量抽检未按规定执行，自检频率不符合要求，或工程质量评定资料形成滞后。 | 3分/项、次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-29 | 对监理指令提出的质量安全问题整改不力 | 2分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-30 | 不按经审批的方案进行施工。 | 1～5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-3-31 | 因施工原因出现质量问题反复出现 | 3～4分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | 财务管理（满分10，扣完为止。行为代码JTSG2-4） | JTSG2-4-1 | 财务管理制度不健全。 | 5分/次 | 未建立财务制度的直接扣分公示，有建立但不健全且不影响工程顺利推进的一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-4-2 | 财务管理混乱，管理台帐不完备。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-4-3 | 工程变更弄虚作假，管理制度不全，或未严格执行。 | 6分/次 | 弄虚作假直接扣分公示，否则一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-4-4 | 虚假计量。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-4-5 | 流动资金不能满足工程建设需要。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-4-6 | 挪用工程款，造成管理混乱、进度滞后等不良影响。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-4-7 | 因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响。 | 0.5分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | GLSG2-4-8 | 因施工企业原因，未及时上报变更文件、未按规定编制或提交合同结算资料的。 | 5分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
| 附件1-1 佛山市公路工程施工企业信用评价评定标准（履约行为） |
| 行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备注 |
| 履约行为（满分100，扣完为止。JTSG2） | 安全生产（满分20，扣完为止。行为代码JTSG2-5） | JTSG2-5-1 | 因施工企业原因未签订安全生产合同扣3分；未签订年度安全生产责任书扣2分。 | 2～3分 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-2 | 未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系。 | 1～3分 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-3 | 项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-4 | 未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项；安全员安全意识不强，未严格按安全规程操作。 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-5 | 安全警示标志不完善、不醒目；施工现场防护不到位，存在安全隐患；或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-6 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装。 | 1分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-7 | 投入使用的特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，未取得安全使用证或者安全标志；使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-8 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 | 6分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-9 | 储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理。 | 4分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-10 | 对重大危险源未登记建档；或者未进行评估、监控；或者未制定应急预案。 | 4分/次 | 暂未造成影响的，一记录二及以上公示，否则直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-11 | 进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-12 | 两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，因自身原因未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-13 | 危险品存放不规范，管理不严格。储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求；施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-14 | 从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程。 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-15 | 未及时、如实报告生产安全事故。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-16 | 主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿。 | 15分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-17 | 挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用。 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |

| 附件1-1 佛山市公路工程施工企业信用评价评定标准（履约行为） |
| --- |
| 行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备注 |
| 履约行为（满分100，扣完为止。JTSG2） | 安全生产（满分20，扣完为止。行为代码JTSG2-5） | JTSG2-5-18 | 每项工程实施前，未进行安全生产技术交底。 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-19 | 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。 | 1分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-20 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求；临时设备使用不规范。 | 3分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-21 | 对危险性较大的工程未按规定要求编制专项施工方案、附安全验算结果、履行审查审批手续等。 | 4分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-22 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施。 | 2分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-23 | 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用。 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-24 | 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-25 | 未取得安全生产许可证擅自进行生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产。 | 15分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-26 | 使用伪造的安全生产许可证。 | 15分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-27 | 多次整改仍然存在安全问题；对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显。 | 10分/次 | 直接扣分公示 | 被项目法人或交通运输主管部门、质安机构发现有安全生产问题并要求整改，整改不合格的 |
|  |  | JTSG2-5-28 | 在沿海水域进行水上水下施工以及划定相应的安全作业区，未报经主管机关核准公告；施工单位擅自扩大安全作业区范围。 | 4分/次 | 造成影响的直接扣分公示，否则一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-29 | 未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练。 | 2分 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-30 | 发生一般安全生产责任事故。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-5-31 | 未办理施工现场人员人身意外伤害保险。 | 5分/次 | 造成影响的直接扣分公示，否则一记录二及以上公示 |  |
|  |  | GLSG2-5-32 | 未按要求建立健全施工安全管理台帐，未做好相关资料的动态收集、整理和归档 | 2分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | GLSG2-5-33 | 未按要求定期开展“平安工地”自评活动。 | 5分/次 | 一记录二及以上公示 | 施工项目合同段要求每月均进行自评 |
|  |  | GLSG2-5-34 | 项目合同段“平安工地”建设工作效果不理想。 | 1～10分 | 一记录二及以上公示 | 项目建设单位根据日常管理情况酌情扣分 |
|  |  | GLSG2-5-35 | 对品质工程的创建不力。 | 1～3分 | 直接扣分公示 |  |
| 附件1-1 佛山市公路工程施工企业信用评价评定标准（履约行为） |
| 行为类别 | 行为代码 | 信用行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备注 |
| 履约行为（满分100，扣完为止。JTSG2） | 社会责任（满分10，扣完为止。行为代码JTSG2-6） | JTSG2-6-1 | 在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区范围内取土、挖砂或者采石。 | 8分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-6-2 | 施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放。 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-6-3 | 施工中破坏生态环境。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-6-4 | 施工过程中造成水土流失，不进行治理 。 | 4分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-6-5 | 生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差。 | 3分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-6-6 | 建设项目出现突发事件，拒不执行应急或救援任务。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-6-7 | 乱占土地、草场。 | 3分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-6-8 | 临时占用农田、林地等未及时复垦或恢复原状。 | 5分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTSG2-6-9 | 未按要求签订廉政合同。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-6-10 | 违反廉政合同要求。 | 5分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTSG2-6-11 | 对各级单位检查发现的其他问题未及时整改的或整改不到位。 | 1～3分/次 | 直接按严重的扣3分/次，较严重的扣2分/次，一般严重的扣1分/次公示 |  |
|  |  | JTSG2-6-12 | 违反《佛山市扬尘污染防治条例》 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |

附件1-1

| 佛山市公路工程施工企业信用评价评定标准（其他行为） |
| --- |
| 行为类别 | 行为代码 | 信用行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备注 |
| 其它失信行为（行为代码JTSG3） | JTSG3-1 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG3-2 | 省级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的。 | 3分/次 | 直接扣分公示 | 在企业总分中扣除，针对同一事件的扣分分值取最大值，不重复累加取值。 |
|  | JTSG3-3 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级。 | 4分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG3-4 | 恶意拖欠工程款、农民工工资、材料款被司法机关强制执行，或因拖欠问题造成群体事件等不良社会影响每次扣5分；因施工方自身原因发生民工向政府部门讨要拖欠工资的每次扣5分。因施工方原因发生民工向建设单位讨要拖欠工资的每次扣3分，被发现有伪造用工台账、虚构工人工资支出行为之一的，每次扣3分。因施工方原因不落实保障农民工工资支付有关制度，有不实行工资支付专户管理、不及时缴清工资保证金、不实行用工实名管理、不对农民工工资发放及维权信息进行公示情形之一的，每次扣1分；未及时缴纳履约保函扣3分。 | 1～5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG3-5 | 拒绝参与交通运输主管部门组织的应急抢险任务。 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG3-6 | 部、省、市级专项活动执行不力，未按要求组织开展，落实相关要求。 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG3-7 | 被项目建设单位通报批评。 | 1分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG3-8 | 被区级交通运输主管部门、质量监督机构或市直建设单位通报批评。 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG3-9 | 被市交通主管部门通报批评。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG3-10 | 被省级交通运输主管部门通报批评。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG3-11 | 被国务院交通运输主管部门通报批评。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG3-12 | 由于从业单位主要责任，已建成工程项目出现质量问题被市级以上交通主管部门通报的。 | 5～25分 | 直接按严重的扣25分，较严重的扣15分，一般严重的扣5分。 |  |
|  | JTSG3-13 | 信用评价期内，在省（市）交通主管部门组织的全省（市）公路工程质量监督综合检查评比活动中，受批评单位各扣2分。 | 2分/次 | 直接扣分公示 | 在企业总分扣除，针对同一单位的扣分分值取最大值，不重复累加取值。 |
|  | JTSG3-14 | 信用评价期内，在省（市）交通主管部门组织的全省（市）公路工程质量监督综合检查评比活动中，同一合同段连续两次受批评的施工单位。 | 6分 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG3-15 | 属于应参与评价范围而不参加信用评价的 | 直接定为C级 | 直接扣分公示 |  |

| 附件1-1 佛山市公路工程施工企业信用评价评定标准（其他行为） |
| --- |
| 行为类别 | 行为代码 | 信用行为 | 加分标准 | 处理方式 | 备注 |
| 良好信誉行为（行为代码JTSG4） | JTSG4-1 | 被项目建设单位通报表彰。 | 加0.5分/次(最高限值3分) | 直接加分公示 | 在企业总分增加，针对同一事件的加分分值取最大值，不重复累加取值。 |
|  | JTSG4-2 | 被区级交通运输主管部门或市直建设单位通报表彰。 | 加1分/次（最高限值4分) | 直接加分公示 |  |
|  | JTSG4-3 | 获得市级交通运输主管部门通报表彰。 | 加2分/次(最高限值6分) | 直接加分公示 |  |
|  | JTSG4-4 | 获得省级交通运输主管部门通报表彰。 | 加3分/次(最高限值6分) | 直接加分公示 |  |
|  | JTSG4-5 | 获得省部级通报表彰。 | 加5分/次(最高限值10分) | 直接加分公示 |  |
|  | JTSG4-6 | 参加建设单位组织的抢险救灾并被认可的。 | 加1分/次(最高限值3分) | 直接加分公示 |  |
|  | JTSG4-7 | 参加市（区）交通主管部门、市直建设单位组织的抢险救灾并被认可的。 | 加1分/次(最高限值4分) | 直接加分公示 |  |
|  | JTSG4-8 | 参加市政府、省交通运输厅组织的抢险救灾并被认可的。 | 加2分/次(最高限值6分) | 直接加分公示 |  |
|  | JTSG4-9 | 信用评价年度内，从业单位施工标段在“品质工程”、“绿色公路”、“五赛五比”等活动开展中成绩突出，被项目建设单位推选为示范标段的加1分；被区交通主管部门或市直建设单位推选为示范标段的加2分；被市交通运输局推选为示范标段的加3分；被省厅推选为示范标段的加5分；被交通部推选为示范标段的加8分。 | 加1～8分/合同段（最高限值8分） | 直接加分公示 |  |
|  | JTSG4-10 | 信用评价期内，在省（市）交通主管部门组织的全省（市）公路工程质量监督综合检查评比活动中，受表彰单位各加2分。 | 加2分/次 | 直接加分公示 | 在企业总分增加，针对同一单位的加分分值取最大值，不重复累加取值。 |
|  | JTSG4-11 | 信用评价期内，在省（市）交通主管部门组织的全省（市）公路工程质量监督综合检查评比活动中，同一合同段连续两次受表彰的施工单位。 | 加6分 | 直接加分公示 |  |

| 附件1-2 佛山市公路工程监理企业信用评价评定标准（投标行为） |
| --- |
| 行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备注 |
| 投标行为（满分100分，扣完为止。JTJL1） | JTJL1-1 | 出借资质，允许其他单位或个人以本单位名义投标或承揽工程。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-2 | 以他人名义投标或弄虚作假骗取中标资格的。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-3 | 以行贿或其他违法形式骗取中标资格的。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-4 | 与招标人或与其他投标人串通投标，存在围标、串标等行为，直接定为D级。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-5 | 被广东省交通厅或佛山市交通运输局通报批评并取消交通建设市场投标资格的。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-6 | 因违反法律、法规、规章被广东省交通厅或佛山市交通运输局禁止投标后，在禁止期内仍参与投标。 | 处罚延期半年/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-7 | 法律、法规规定的其他严重违法情形。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-8 | 资审材料或投标文件虚假未中标。 | 30分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-9 | 虚假投诉举报。 | 20分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-10 | 中标后无正当理由放弃中标。 | 20分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-11 | 无故放弃投标导致该标段或该次招标流标的。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-12 | 非招标人或招标文件原因放弃投标，未提前书面告知招标人。 | 6分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-13 | 对同一合同段递交2份及以上资格预审申请文件或投标文件。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-14 | 同一次招标中同一家企业多次报名或购买资格预审文件或招标文件。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-15 | 无正当理由拖延合同签订时间。 | 2分/次 | 直接扣分公示 | 因合同谈判原因的除外 |
|  | JTJL1-16 | 未按时确认补遗书等招标人发出的通知。 | 1分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-17 | 不及时反馈评标澄清。 | 1分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-18 | 无故不参加现场考察和标前会议。 | 1分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-19 | 有明显差错导致废标，包括如下行为：投标书未签字、盖章；修改了“投标书附录表”数据，如工期的要求；无法定代表人证明书。 | 1分/次 | 直接扣分公示 |  |

附件1-2

| 佛山市公路工程监理企业信用评价评定标准（履约行为） |
| --- |
| 行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备注 |
| 履约行为（满分100分，扣完为止。JTJL2） | 严重不良行为（行为代码JTJL2-1） | JTJL2-1-1 | 将中标合同转让。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-1-2 | 弄虚作假、降低工程质量标准的。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-1-3 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全事故中，监理企业负有主要责任的。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-1-4 | 在一般质量事故或安全事故中，监理企业负有主要责任的。 | 10～15分/次（视事故严重程度和责任程度）。 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-1-5 | 项目工地（中心）试验室及外委试验检测机构未按要求登记备案，且已开展相关检测。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | 人员到位与管理情况（满分15分，行为代码JTJL2-2） | JTJL2-2-1 | 总监理工程师、副总监理工程师、总监代表、驻地监理工程师、专业监理工程师不能按投标承诺到位的，每发生1人次分别扣4分、3分、2分、1.5分、1分； 实施过程中每不低于原投标承诺更换一次，分别扣0.5分；替换人资格条件（包括职称、资质、经历等）低于投标文件承诺的，每发生1人次，分别再扣4分、3分、2分、1.5分、1分；无特殊原因不在岗的，每发生1人次，分别扣0.5分。 | 0.5～4分/人次 | 直接扣分公示 | 项目法人要求更换的除外 |
|  |  | JTJL2-2-2 | 监理人员更换未经建设单位同意的。 | 1分/人次。 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-2-3 | 无职责分工或分工不明确的，扣1分；监理人员因人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣1分；有冒名顶替的，每人次扣2分；在监理人员到位、出勤等问题上有虚假或欺骗行为的，每次扣2分。 | 1～2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-2-4 | 监理人员有持假证的，其中持虚假监理资格证的扣4分/人次，持虚假职称证的扣2分/人次，持其他虚假证件的扣1分/人次 | 1～4分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-2-5 | 驻地监理工程师、专业监理工程师未持监理工程师资格证书的，每发生1人次扣3分；监理员未持培训证的，每发生1人次扣1.5分。 | 1.5～3分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-2-6 | 总监理工程师、副总监理工程师、驻地监理组长未按交通运输部有关规定进行岗位登记和业绩登记的扣3分/人次；专业监理工程师未按交通运输部有关规定进行岗位登记和业绩登记的，扣2分/人次。（以登记数据为准） | 2分或3分/人次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  | 设施设备到位（满分5分，行为代码JTJL2-3） | JTJL2-3-1 | 未按合同要求或实际工作需要配备汽车等主要交通工具。 | 1分/辆 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTJL2-3-2 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。 | 1分/缺1件(台) | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTJL2-3-3 | 办公生活用房和其它设施不到位的。 | 1分/件（项） | 一记录二及以上公示 |  |
|  | 驻地建设与管理制度（满分5分行为代码JTJL2-4） | JTJL2-4-1 | 总监办无监理合同文件或合同文件不全或监理人员证书不全（包括身份证、学历证、职称证、从业资格证等复印件）的。 | 1分 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTJL2-4-2 | 总监办、驻地办建设不满足投标承诺或工作需要的。 | 1分/处 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTJL2-4-3 | 监理中心试验室没有按照投标承诺配备或不满足试验检测工作需要。 | 2分 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTJL2-4-4 | 质量责任制度、安全生产管理制度、廉政制度以及其他主要制度未建立或不全的。 | 1分/每项 | 一记录二及以上公示 |  |

| 附件1-2 佛山市公路工程监理企业信用评价评定标准（履约行为） |
| --- |
| 行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备注 |
| 履约行为（满分100分，扣完为止。JTJL2） | 一般工作情况（满分5分，行为代码JTJL2-5） | JTJL2-5-1 | 单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求或不合理的。 | 2分 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTJL2-5-2 | 工地会议无故不按时召开或工地会议无记录的。 | 2分 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTJL2-5-3 | 《监理月报》不按时编发或主要内容不全的。 | 2分 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-5-4 | 《监理日记》记录内容不真实或重要内容未记录的。 | 2分 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-5-5 | 《监理规划》和《监理实施细则》不具有针对性、可操作性、编制不及时或未按要求履行审查审批手续的。 | 2分 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTJL2-5-6 | 监理档案资料分类不清晰、归档不及时、不完整或保管不完善的。 | 2分 | 记录不全则直接扣分公示，其他则一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTJL2-5-7 | 不按时向监督部门、建设单位报送有关资料的。 | 2分 | 一记录二及以上公示 |  |
|  | 审批承包人质保体系和开工报告（满分5分，行为代码JTJL2-6） | JTJL2-6-1 | 未审批承包人质量保证体系或质量负责人，或审批的承包人质量保证体系、质量负责人不符合规范、合同要求的，每有一个施工合同扣1分；审批不全，未审批质检员、试验人员的，扣1分；未检查工地试验室或试验检测仪器设备配备不到位的，扣1分；未进行动态管理或管理不到位，导致质量保证体系再出现不符合合同要求情况的，扣1分。 | 1分/项 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTJL2-6-2 | 签认的开工报告，无质量、安全、环保措施，或措施不可行、不可靠的，每次扣2分；经签认的开工报告资料不全的，每次扣1分；由于监理原因，有开工报告未经审批先施工的，每次扣4分。 | 1～4分/次 | 开工报告资料不全一记录二及以上公示，其他直接扣分公示 |  |
|  | 材料、工序（含工程实体）抽检情况（满分12分，行为代码JTJL2-7） | JTJL2-7-1 | 验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的。 | 3分/项 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-7-2 | 对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的。 | 2分/项 | 影响施工的直接扣分公示，否则一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTJL2-7-3 | 工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的。 | 3分/项 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-7-4 | 工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求，或工程质量评定资料形成滞后的。 | 2分/项 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-7-5 | 填写不规范、签字不全或随意代签、台帐不全的。 | 1分/项 | 代签的直接扣分公示，其他为一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTJL2-7-6 | 原始数据不全或无相关人员签认的。 | 1分/项 | 无记录或数据直接扣分公示，其他一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTJL2-7-7 | 有假数据、假资料的。 | 5分/项次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-7-8 | 将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的。 | 10分/次 | 已使用的直接扣分公示，未使用的一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTJL2-7-9 | 未独立进行核验承包人设置的测量控制网点或基线。 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-7-10 | 中心试验室不能独立或正常运作的，扣5分；超越母体检测机构授权业务范围开展试验检测工作的，每次扣2分；用施工设备或人员做试验的，每次扣2分；接受施工委托的，每次扣2分。 | 2～5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-7-11 | 交通运输主管部门组织的督查、项目法人组织的正式检查中抽测实体质量不合格 | 2分 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-7-12 | 未达到合同约定的质量标准 | 3分 | 直接扣分公示 |  |
| 附件1-2 佛山市公路工程监理企业信用评价评定标准（履约行为） |
| 行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备注 |
| 履约行为（满分100分，扣完为止。JTJL2） | 旁站、巡视、签认情况（满分13分，行为代码JTJL2-8） | JTJL2-8-1 | 旁站不到位的，每次扣1分；虽旁站，但对存在的明显问题未发现或未作相应处理的，每次扣3分。 | 1～3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-8-2 | 监理工程师巡视不到位，每次扣1分；虽巡视，但对施工中存在的明显问题未能及时发现，或发现了但未及时发出书面指令的，每次扣3分。 | 1～3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-8-3 | 对逾期未按指令要求整改或整改不彻底，且未采取进一步有效措施的。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-8-4 | 对整改结果未作现场检查并签认，或者已按监理指令要求整改但书面资料不闭合的。 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-8-5 | 关键工序由非持部证监理工程师签认的。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-8-6 | 巡视、旁站记录内容不全，重要内容未记录 | 2分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  | 计量支付与合同管理（满分5分，行为代码JTJL2-9） | JTJL2-9-1 | 资料不完整、签字不齐全尚可弥补的，每次扣1分；基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣2分；未经授权随意代签的，监理员、专业监理工程师、驻地监理工程师每次分别扣1分、2分、3分；签字造假的，每次扣2分；签认超过规定时限的，第一次扣1分，第二次扣2分，以后每递增一次扣分值递增1分；已签认的工程数量或工程费用存在明显错误的，每次扣2分；经查实，签认的计量支付报表中有虚假材料的，每次扣3分。 | 1～3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-9-2 | 未按合同规定程序和要求对分包进行审批的，每次扣2分；对承包人违反规定转包、分包未及时作相应处理的，每次扣4分。不按规定对施工单位保障农民工工资支付工作开展情况进行检查的，每次扣1分。 | 1分～4分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-9-3 | 对设计变更、工程结算等相关造价文件审核不及时或出现明显错误的，视情节轻重扣1～3分/次。 | 1～3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | 进度管理（满分5分，行为代码JTJL2-10） | JTJL2-10-1 | 无月度施工进度计划审核意见；对施工进度计划出现偏差而没有分析原因提出建议。 | 1分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-10-2 | 由于监理工作原因，导致受监工程进度滞后：①实际工程进度在计划进度控制曲线下限内的，扣1分；②在计划进度控制曲线下限以外的，扣2分;③工程实际施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，扣3分。 | 1～3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | 安全、环保监理合同执行情况（满分13分，行为代码JTJL2-11） | JTJL2-11-1 | 安全、环保技术措施无监理审批签证的，每次扣1分；现场存在重大安全隐患或环保工作不到位,监理未按程序办理的，每次扣3分；安全事故无记录档案的，每次扣5分。 | 1～5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-11-2 | 未按要求建立健全施工安全管理台帐，未做好相关资料的动态收集、整理和归档 | 2分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTJL2-11-3 | 在环保事件中负有责任的（视事故严重程度和责任程度）。 | 1～8分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-11-4 | 未按要求定期开展“平安工地”自评活动或未按要求对施工合同段进行考评的 | 5分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  |  | JTJL2-11-5 | “平安工地”建设工作效果不理想（项目业主单位根据日常管理情况酌情扣分） | 1～10分 | 一记录二及以上公示 |  |
|  | 廉政合同执行情况（满分7分，行为代码JTJL2-12） | JTJL2-12-1 | 经查实，监理人员有吃拿卡要行为的。 | 2分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  |  | JTJL2-12-2 | 监理人员有行贿或受贿行为，被有关部门查处的。 | 5分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | 整改情况（满分10分，行为代码JTJL2-13） | JTJL2-13-1 | 对各级单位检查发现的监理单位问题未及时整改的或整改不到位的。对各级单位检查发现的施工单位问题未及时督促整改或整改不到位的。 | 1～10分/次（视情节严重程度） | 直接扣分公示 |  |
| 附件1-2 佛山市公路工程监理企业信用评价评定标准（其他行为） |
| 行为类别 | 行为代码 | 信用行为 | 分数标准 | 处理方式 | 备注 |
| 其它失信行为（行为代码JTJL3） | JTJL3-1 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL3-2 | 在申请资质许可、定期检验、资质复查及变更等过程中采用弄虚作假等手段获取监理资质的。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL3-3 | 违法分包、转包工程监理工作，被查证属实的。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL3-4 | 属于应参与评价范围而不参加信用评价的 | 直接定为C级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL3-5 | 被项目建设单位通报批评。 | 扣1分/次 | 直接扣分公示 | 在企业总分中扣除，针对同一事件的扣分分值取最大值，不重复累加取值。 |
|  | JTJL3-6 | 被区级交通运输主管部门或市直建设单位通报批评。 | 扣2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL3-7 | 被市交通主管部门通报批评。 | 扣3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL3-8 | 被省级交通运输主管部门通报批评。 | 扣3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL3-9 | 被国务院交通运输主管部门通报批评。 | 扣5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL3-10 | 市级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息，企业未填报或填报的信息存在虚假的。 | 扣3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL3-11 | 信用评价工作中弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级；或向有关单位出具或提供虚假分包业绩、材料供应业绩等证明的。 | 扣4分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL3-12 | 恶意拖欠监理人员工资 | 扣1分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL3-13 | 恶意扣压监理人员的监理工程师或专业监理工程师资格证书的 | 扣1分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL3-14 | 部、省、市级专项活动执行不力，未按要求组织开展，落实相关要求。 | 扣2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL3-15 | 信用评价期内，在省（市）交通主管部门组织的全省（市）公路工程质量监督综合检查评比活动中，受批评单位各扣2分。 | 扣2分/次 | 直接扣分公示 | 在企业总分扣除，针对同一单位的扣分分值取最大值，不重复累加取值。 |
|  | JTJL3-16 | 信用评价期内，在省（市）交通主管部门组织的全省（市）公路工程质量监督综合检查评比活动中，同一合同段连续两次受批评的监理单位。 | 扣5分 | 直接扣分公示 |  |
| 良好信誉行为（行为代码JTJL4） | JTJL4-1 | 被项目建设单位通报表彰。 | 加0.5分/次(最高限值3分) | 直接加分公示 | 在企业总分增加，针对同一事件的加分分值取最大值，不重复累加取值。 |
|  | JTJL4-2 | 被区级交通运输主管部门或市直建设单位通报表彰。 | 加1分/次（最高限值4分) | 直接加分公示 |  |
|  | JTJL4-3 | 获得市级交通运输主管部门通报表彰。 | 加2分/次(最高限值6分) | 直接加分公示 |  |
|  | JTJL4-4 | 获得省级交通运输主管部门通报表彰。 | 加3分/次(最高限值6分) | 直接加分公示 |  |
|  | JTJL4-5 | 获得省部级通报表彰。 | 加5分/次(最高限值10分) | 直接加分公示 |  |
|  | JTJL4-6 | 信用评价期内，在省（市）交通主管部门组织的全省（市）公路工程质量监督综合检查评比活动中，受表彰单位各加2分。 | 加2分/次 | 直接加分公示 | 在企业总分增加，针对同一单位的加分分值取最大值，不重复累加取值。 |
|  | JTJL4-7 | 信用评价期内，在省（市）交通主管部门组织的全省（市）公路工程质量监督综合检查评比活动中，同一合同段连续两次受表彰的监理单位。 | 加5分 | 直接加分公示 |  |

附件1-3        佛山市公路工程施工企业项目关键人(项目经理)信用评价评定标准

| 考核内容 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员到位、出勤考核（满分20分，扣完为止。行为代码JTSG1） | JTSG1-1 | 技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换技术负责人资格降低，或未经批准擅自更换。 | 3分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-2 | 技术负责人在施工期间不低于原投标承诺资格更换的，或主要工程管理、技术人员、安全生产负责人或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换的，分别扣1.5分/人次，0.5分/人次。 |  | 直接扣分公示 | 项目法人要求更换的除外 |
|  | JTSG1-3 | 履约、综合质量监督检查时，项目经理、总工无特殊原因不在岗。 | 1分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-4 | 履约、综合质量监督检查时，其他主要专业管理、技术人员无特殊原因不在岗。 | 0.5分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-5 | 项目业主或监理单位考勤，项目经理、总工无特殊原因不在岗的。 | 0.5分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-6 | 项目业主或监理单位考勤，主要工程管理人员、技术人员、安全生产负责人无特殊原因不在岗的。 | 0.25分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-7 | 投标承诺的AA、A项目经理未按照承诺到位，或主体工程完工前更换的。 | 15分 | 直接扣分公示 |  |
| 项目组织、进度、质量、安全、财务管理考核（满分50，扣完为止。行为代码JTSG2） | JTSG2-1 | 由于从业单位的主要责任，在建项目发生重大及以上质量、安全责任事故或社会公共事件，造成严重社会影响的；或瞒报、虚报事故情况的。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-2 | 经市（区）交通主管部门、质量监督机构鉴定合同段工程质量不合格,或施工管理综合评价为差。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-3 | 未建立安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系；工程质量责任登记制度；质量保证体系或质量保证措施不健全；财务管理制度。 | 8分/项 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-4 | 主要施工机械、测量、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | 1分/台套 | 一记录二及以上公示 |  |
|  | JTSG2-5 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场或施工单位原因造成工程进度、计划工期或合同工期滞后。 | 2分/10天 | 一记录二及以上公示 |  |
|  | JTSG2-6 | 因施工企业原因未签订安全生产合同或拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-7 | 未办理施工现场人员人身意外伤害保险。 | 5分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  | JTSG2-8 | 生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差。 | 3分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  | JTSG2-9 | 施工中破坏生态环境。临时占用农田、林地等未及时复垦或恢复原状。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-10 | 交通运输主管部门组织的督查、项目法人组织的正式检查中，抽测实体质量不合格的。 | 6分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-11 | 未达到合同约定的质量标准。 | 10分 | 直接扣分公示 |  |

附件1-3        佛山市公路工程施工企业项目关键人(项目经理)信用评价评定标准

| 考核内容 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组织、进度、质量、安全、财务管理考核（满分50，扣完为止。行为代码JTSG2） | JTSG2-12 | 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-13 | 拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作或监理工作，监理下达停工指令拒不执行。 | 8分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-14 | 因施工原因发生一般质量责任事故。 | 15分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-15 | 被市（区）交通主管部门、项目法人发现有质量问题并要求整改，整改不合格的 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-16 | 对各级单位检查发现的其他问题未及时整改的或整改不到位。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-17 | 工地试验室不符合要求；超越其母体检测机构授权业务范围开展试验检测工作。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-18 | 试验检测数据或内业资料虚假或工程变更弄虚作假，或虚假计量。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-19 | 每项工程实施前，未进行安全生产技术交底。 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-20 | 对危险性较大的工程未编制专项施工方案并附安全验算结果,未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施。 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-21 | 多次整改仍然存在安全问题；对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-22 | 在沿海水域进行水上水下施工以及划定相应的安全作业区，未报经主管机关核准公告；施工单位擅自扩大安全作业区范围。 | 4分/次 | 造成影响，直接扣分公示，否则一记录二及以上公示 |  |
|  | JTSG2-23 | 项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-24 | 未取得安全生产许可证擅自进行生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产；使用伪造的安全生产许可证。 | 15分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-25 | 发生一般安全生产责任事故。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-26 | 未及时、如实报告生产安全事故。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-27 | 主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿。 | 15分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-28 | 建设项目出现突发事件，拒不执行应急或救援任务。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
| 严重不良行为（行为代码JTSG3） | JTSG3-1 | 企业属于应参与评价范围而不参加信用评价的 | 直接定为C级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG3-2 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |

附件1-4       佛山市公路工程施工企业项目关键人(项目总工程师)信用评价评定标准

| 考核内容 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员到位、出勤考核（满分20分，扣完为止。行为代码JTSG1） | JTSG1-1 | 主要工程管理、技术人员、安全生产负责人或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换分别扣1.5分/人次，0.5分/人次。 |  | 直接扣分公示 | 项目法人要求更换的除外 |
|  | JTSG1-2 | 履约、综合质量监督检查时，总工无特殊原因不在岗。 | 1分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-3 | 履约、综合质量监督检查时，其他主要专业管理、技术人员无特殊原因不在岗。 | 0.5分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-4 | 项目业主或监理单位考勤，总工无特殊原因缺勤的。 | 0.5分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-5 | 项目业主或监理单位考勤，主要工程管理人员、技术人员、安全生产负责人无特殊原因缺勤。 | 0.25分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG1-6 | 投标承诺的AA、A级项目总工程师未按照承诺到位，或主体工程完工前更换的。 | 15分 | 直接扣分公示 |  |
| 项目进度、质量、安全管理考核（满分50，扣完为止。行为代码JTSG2） | JTSG2-1 | 由于从业单位的主要责任，在建项目发生重大及以上质量、安全责任事故或社会公共事件，造成严重社会影响的；或瞒报、虚报事故情况的。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-2 | 经市（区）交通主管部门、质量监督机构鉴定合同段工程质量不合格,或施工管理综合评价为差。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-3 | 未建立安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系；工程质量责任登记制度；质量保证体系或质量保证措施不健全。 | 8分/项 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-4 | 施工单位原因造成工程进度、计划工期或合同工期滞后。 | 2分/10天 | 一记录二及以上公示 |  |
|  | JTSG2-5 | 特殊季节雨季、冬季）施工预防措施不健全。 | 2分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  | JTSG2-6 | 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。 | 10分/次 | 直接扣分公示 | 原材料抽查 |
|  | JTSG2-7 | 不按设计图纸、技术标准、规范要求施工，或偷工减料的 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-8 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-9 | 监理下达停工指令拒不执行。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-10 | 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用。投入使用的特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，未取得安全使用证或者安全标志；使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-11 | 交通运输主管部门组织的督查、项目法人组织的正式检查中，抽测实体质量不合格的。 | 6分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-12 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。（如水泥混凝土表面蜂窝麻面、砌筑砂浆不饱满、钢筋混凝土保护层不够等） | 2分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  | JTSG2-13 | 因施工原因发生一般质量或安全责任事故。 | 15分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-14 | 被市（区）交通主管部门、项目法人发现有质量问题并要求整改，整改不合格的 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |

附件1-4       佛山市公路工程施工企业项目关键人(项目总工程师)信用评价评定标准

| 考核内容 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目进度、质量、安全管理考核（满分50，扣完为止。行为代码JTSG2） | JTSG2-15 | 试验检测数据或内业资料虚假或工程变更弄虚作假，或虚假计量。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-16 | 工地试验室不符合要求；超越其母体检测机构授权业务范围开展试验检测工作。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-17 | 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-18 | 拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作或监理工作，监理下达停工指令拒不执行。 | 8分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-19 | 每项工程实施前，未进行安全生产技术交底。 |  | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-20 | 未达到合同约定的质量标准。 | 10分 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-21 | 项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作。 | 3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-22 | 未取得安全生产许可证擅自进行生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产；使用伪造的安全生产许可证。 | 15分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-23 | 对危险性较大的工程未编制专项施工方案并附安全验算结果,未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施。 | 2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-24 | 多次整改仍然存在安全问题；对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-25 | 在沿海水域进行水上水下施工以及划定相应的安全作业区，未报经主管机关核准公告；施工单位擅自扩大安全作业区范围。 | 4分/次 | 造成影响的直接扣分公示，否则一记录二及以上公示 |  |
|  | JTSG2-26 | 发生一般安全生产责任事故。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-27 | 未及时、如实报告生产安全事故。 | 5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-28 | 主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿。 | 15分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG2-29 | 建设项目出现突发事件，拒不执行应急或救援任务。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
| 严重不良行为（行为代码JTSG3） | JTSG3-1 | 企业属于应参与评价范围而不参加信用评价的 | 直接定为C级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTSG3-2 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |

附件1-5        佛山市公路工程监理企业项目关键人(项目总监)信用评价评定标准

| 考核内容 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员到位、出勤考核（满分20分，扣完为止。行为代码JTJL1） | JTJL1-1 | 驻地监理工程师、专业监理工程师不能按投标承诺到位的。 | 2分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-2 | 驻地监理工程师、专业监理工程师未经批准擅自更换。 | 1分/人次 | 一记录二及以上公示 | 项目法人要求更换的除外 |
|  | JTJL1-3 | 驻地监理工程师、专业监理工程师未持监理工程师资格证书，或证件为伪造的。 | 2分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-4 | 履约、综合质量监督检查时，项目总监无特殊原因不在岗。 | 1分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-5 | 履约、综合质量监督检查时，驻地监理工程师、专业监理工程师无特殊原因不在岗。 | 0.5分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-6 | 项目业主考勤，项目总监无特殊原因缺勤的。 | 0.5分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-7 | 项目业主考勤，驻地监理工程师、专业监理工程师无特殊原因缺勤的。 | 0.25分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-8 | 未对施工企业进行考勤或无考勤记录的。 | 5分 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-9 | 对施工企业考勤弄虚作假的。 | 1分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL1-10 | 投标承诺的AA、A项目总监未按照承诺到位，或主体工程完工前更换的。 | 15分 | 直接扣分公示 |  |
| 驻地管理、资料管理、旁站签认、廉政考核（满分50，扣完为止。行为代码JTJL2） | JTJL2-1 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全事故中，监理企业负有主要责任的。 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL2-2 | 在一般质量事故或安全事故中，监理企业负有主要责任的。 | 10～15分/次 | 直接扣分公示 | （视事故严重程度和责任程度）。 |
|  | JTJL2-3 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。 | 1分/缺1件(台) | 一记录二及以上公示 |  |
|  | JTJL2-4 | 总监办、驻地办建设不满足投标承诺或工作需要的或监理中心试验室没有按照投标承诺配备或不满足试验检测工作需要。 | 2分/项 | 一记录二及以上公示 |  |
|  | JTJL2-5 | 质量责任制度、安全生产管理制度、廉政制度以及其他主要制度未建立或不全的。 | 1分/每项 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL2-6 | 工地会议无故不按时召开或工地会议无记录的；《监理月报》不按时编发或主要内容不全的；《监理日记》记录内容不真实或重要内容未记录的。 | 1分/项 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL2-7 | 未审批承包人质量保证体系或质量负责人，或审批的承包人质量保证体系、质量负责人不符合规范、合同要求的，每有一个施工合同扣1分；审批不全，未审批质检员、试验人员的，扣1分；未检查工地试验室或试验检测仪器设备配备不到位的，扣1分；未进行动态管理或管理不到位，导致质量保证体系再出现不符合合同要求情况的，扣1分。 | 1分/项 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL2-8 | 签认的开工报告，无质量、安全、环保措施，或措施不可行、不可靠的，每次扣2分；经签认的开工报告资料不全的，每次扣1分；由于监理原因，有开工报告未经审批先施工的，每次扣2分。 | 1～2分/次 | 直接扣分公示 |  |

附件1-5        佛山市公路工程监理企业项目关键人(项目总监)信用评价评定标准

| 考核内容 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 处理方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驻地管理、资料管理、旁站签认、廉政考核（满分50，扣完为止。行为代码JTJL2） | JTJL2-9 | 验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的。 | 1～2分/项 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL2-10 | 对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的。 | 1分/项 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL2-11 | 工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的；工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的。 | 2分/项 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL2-12 | 有假数据、假资料的。 | 3分/项次 | 直接扣分公示 | （项指检查指标项，次指检查次数） |
|  | JTJL2-13 | 将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的。 | 10分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL2-14 | 中心试验室不能独立或正常运作的，扣5分；超越母体检测机构授权业务范围开展试验检测工作的，每次扣2分；用施工设备或人员做试验的，每次扣2分；接受施工委托的，每次扣2分。 | 2～5分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL2-15 | 旁站不到位的，每次扣1分；虽旁站，但对存在的明显问题未发现或未作相应处理的，每次扣2分。 | 1～2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL2-16 | 监理工程师巡视不到位，每次扣1分；虽巡视，但对施工中存在的明显问题未能及时发现，或发现了但未及时发出书面指令的，每次扣2分。 | 1～2分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL2-17 | 关键工序由非持部证监理工程师签认的。 | 5分/次 | 一记录二及以上公示 |  |
|  | JTJL2-18 | 由于监理工作原因，导致受监工程进度滞后：①实际工程进度在计划进度控制曲线下限内的，扣1分；②在计划进度控制曲线下限以外的，扣2分;③工程实际施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，扣3分。 | 1～3分/次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL2-19 | 在环保事件中负有责任的。 | 1～8分/次 | 直接扣分公示 | （视事故严重程度和责任程度） |
|  | JTJL2-20 | 经查实，监理人员有吃拿卡要行为的。 | 2分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL2-21 | 监理人员有行贿或受贿行为，被有关部门查处的。 | 1分/人次 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL2-22 | 对各级单位检查发现问题未及时整改的或整改不到位的。 | 1～10分/次 | 直接扣分公示 | （视情节严重程度） |
| 严重不良行为（行为代码JTJL3） | JTJL3-1 | 企业属于应参与评价范围而不参加信用评价的 | 直接定为C级 | 直接扣分公示 |  |
|  | JTJL3-2 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为 | 直接定为D级 | 直接扣分公示 |  |

附件2-1

公路工程施工、监理企业信用评价评分计算规则

一、总分100分：包含投标行为（分值为100分）、履约行为（分值为100分）、其他行为（未限定总分值）。

二、无论发生其他行为的合同段是否参评，其他行为分数均计入市级综合评分。

三、计算流程

（一）仅有一个参评合同段时：

1、企业投标行为评价得分：；其中，i为不良投标行为数量，Ai为不良投标行为对应的扣分标准。

2、企业履约行为信用评价得分：，其中，i为不良履约行为数量，Bi为不良履约行为对应的扣分标准。

3、市级综合评分

=a+b-Q+J

(企业投标行为评价得分为，企业履约行为评价得分为, Qi为其他失信行为对应扣分标准，Ji为其他良好信誉行为对应的加分标准。a、b为评分系数，当评价周期内企业在我市只存在投标行为评价时，a=1,b=0; 当企业在我市只存在履约行为评价时，a=0,b=1；当企业同时存在投标行为评价和履约行为评价时，a=0.1,b=0.9)。

（二）有一个以上参评合同段时：

1、分别计算单个合同段的投标行为信用评价得分和履约行为信用评价得分。

单个合同段投标行为评价得分：；其中，i为不良投标行为数量，Ai为不良投标行为对应的扣分标准。

单个合同段履约行为信用评价得分：，其中，i为不良履约行为数量，Bi为不良履约行为对应的扣分标准。

2、采用倒权重计算方法，计算企业投标行为评价得分和履约行为评价得分。

企业投标行为评价得分：

（i为企业在不同合同段投标行为信用评价得分名次，i=1、2、…n，i为企业在某合同段投标行为信用评价得分，且1≥2≥…≥n）

算例：企业6次投标行为评价分为90、90、95、85、98、99，则：企业投标行为分=（1*99+2*98+3*95+4*90+5*90+6*85）/（1+2+3+4+5+6）=90.5。

企业履约行为评价得分：

（i为企业在某合同段履约行为信用评价得分值，i为企业在不同合同段履约行为信用评价得分名次，i=1、2、…n，且1≥2≥…≥n）

算例：企业共有4个合同项目，履约行为分分别为100、90、100、80，则：企业履约评价分L=（1*100+2*100+3*90+4*80）/(1+2+3+4)=89.00

3、市级综合评分

=a+b-Q+J

(企业投标行为评价得分为，企业履约行为评价得分为, Qi为其他失信行为对应扣分标准，Ji为其他良好信誉行为对应的加分标准。a、b为评分系数，当评价周期内企业在我市只存在投标行为评价时，a=1,b=0; 当企业在我市只存在履约行为评价时，a=0,b=1；当企业同时存在投标行为评价和履约行为评价时，a=0.1,b=0.9)。

（1）当市级综合评分X＜85分，或X≥85分但其他条件不满足AA级或A级评级规定时，以该X值作为评价分数进行评级。

（2）当市级综合评分X≥95分，且其他条件满足AA评级规定时，按以下步骤再次计算X值并评定等级：

剔除履约行为信用评价得分≥95分，且年度完成合同工程量少于15%的合同段后，再次计算企业履约行为评价得分和市级综合评分（X）：

X≥95分，评为AA级；

X＜85分，按等级评价分数规定评定为B级或B级以下等级；

95分>X≥85分时，剔除履约行为信用评价得分≥90分，且年度完成合同工程量少于15%的合同段后，再一次计算企业履约行为评价得分和市级综合评分（X）

X≥85分，评为A级；

X＜85分，按等级评价分数规定评定为B级或B级以下等级。

对于上一年度被评为AA级的从业企业，若本年度所有参评合同段均为履约行为信用评价得分≥95分，且年度完成合同工程量少于15%的，不再进行X值计算，以原始X值作为评价分数进行评级。

（3）当市级综合评分95分>X≥85分，且其他条件满足A评级规定时，按以下步骤再次计算X值并评定等级：

剔除履约行为信用评价得分≥90分，且年度完成合同工程量少于15%的合同段后，再次计算企业履约行为评价得分和市级综合评分（X）

X≥85分，评为A级；

X＜85分，按等级评价分数规定评定为B级或B级以下等级。

对于上一年度被评为AA级或A级的从业企业，若本年度所有参评合同段均为履约行为信用评价得分≥85分，且年度完成合同工程量少于15%的，不再进行X值计算，以原始X值作为评价分数进行评级。

附件2-2

公路工程施工和监理企业

项目关键人信用评价评分计算规则

一、总分100分：包含关键人所在项目履约得分的L*30%

（满分30分），关键人履约专项考核得分T（总分70分，其中，人员到位和出勤20分，其余50分）。

二、关键人信用评价得分计算公式

（一）施工企业项目经理信用评价得分SM=所在项目企业履约行为得分L*30%+项目经理履约专项考核得分T。

（二）施工企业总工程师信用评价得分SE=所在项目企业履约行为得分L*30%+总工程师履约专项考核得分T。

（三）监理企业项目总监信用评价得分G=所在项目企业履约行为得分L*30%+项目总监履约专项考核得分T。

三、其他

（一）所在项目企业履约行为得分L＜75分的，关键人信用评价等级高于C级的，按照C级或D级处理。

（二）所在项目企业履约行为得分75分≤L＜85分的，关键人信用评价等级高于B级的，按照B级处理。

（三）关键人员在评价年度内，负责两个及以上市辖区范围项目的，所属企业必须提供最后一个项目前所有项目的交工证明或业主出具的完工证明，否则不予进行信用评价。其年度信用等级按以下办法确定：

⒈关键人员在评价年度内，只要有1个项目被评为C级或D级，则该人员信用评价等级直接被评定为C级或D级。

⒉关键人员在评价年度内，无一项目被评为C级或D级，则该人员信用评价得分按项目合同价和项目信用评价得分加权平均计算，即：

（Yi为关键人员在第i个项目的信用评价得分， Ji为第i个项目的合同价，i=1、2、…n）

附件3

不参与    年度信用评价的

施工、监理标段备案表

| 项目标段名称 |  |
| --- | --- |
| 从业企业名称 （盖章） |  |
| 关键从业人员 姓名 | （请注明职务） |
| 不参与信用评价理由说明 |  |
| 建设单位核定合同段年度完成百分比 | 单位： （盖章） 年 月 日 |
| 信用评价服务机构核定合同段扣分情况 | 单位： （盖章） 年 月 日 |

注：此表由从业企业填写后，分别递交项目建设单位和信用评价服务机构进行核定，由信用评价服务机构汇总并向市交通运输局报备。

附件4

# 佛山市公路工程项目

20__年度

施工企业信用评价表

企业名称：

填报日期：

| 工程名称 |  | 标段名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  |
| 市直建设单位 |  | 项目属区 |  |
| 合同金额（万元） |  | 年度完成工作量（%） |  |
| 开工时间 |  | 交工时间 |  |
| 施工企业自评情况 |
| 行为 类别 | 行为 代码 | 扣分 标准 | 分项 扣分 | 证据材料 | 企业 自评 |
| 投标行为 （总分100分） |  |  |  |  |  |
| 履约行为 （总分100分） |  |  |  |  |  |
| 其他行为 （加分为负） |  |  |  |  |  |

备注：1、评分依据：佛山市公路水运工程施工企业信用评价评定标准。

2、本表从业企业应按一个项目填写一张（共用封面与封底自评情况说明），对每个项目分别测评。

施工企业自评情况说明： 经办人： 联系电话： （盖章） 年 月 日

# 佛山市公路工程项目

20__年度

监理企业信用评价表

企业名称：

填报日期：

| 工程名称 |  | 标段名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |
| 市直建设单位 |  | 项目属区 |  |
| 合同金额（万元） |  | 年度完成工作量（%） |  |
| 开工时间 |  | 交工时间 |  |
| 监理企业自评情况 |
| 行为 类别 | 行为 代码 | 扣分 标准 | 分项 扣分 | 证据材料 | 企业 自评 |
| 投标行为 （总分100分） |  |  |  |  |  |
| 履约行为 （总分100分） |  |  |  |  |  |
| 其他行为 （加分为负） |  |  |  |  |  |

备注：1、评分依据：佛山市公路水运工程监理企业信用评价评定标准。

2、本表从业企业应按一个项目填写一张（共用封面与封底自评情况说明），对每个项目分别测评。

监理企业自评情况说明： 经办人： 联系电话： （盖章） 年 月 日

# 佛山市公路工程项目

20__年度

关键从业人员信用评价表

企业名称：

填报日期：

| 姓 名 |  | 所在项目职位 |  | 身份证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位 |  | 单位类别 | 施工[ ] 监理[ ] |
| 工程名称 |  | 标段名称 |  |
| 建设单位 |  | 市直建设单位 |  |
| 项目属区 |  | 合同金额（万元） |  | 年度完成工作量（%） |  |
| 开工时间 |  | 交工时间 |  |
| 从业人员自评情况 |
| 行为 类别 | 行为 代码 | 扣分 标准 | 分项 扣分 | 证据材料 | 自评分 |
| 所在项目企业履约行为自评得分×30% （总分30分） | 所在项目企业履约行为自评得分（ ）×30% |  |
| 人员到位与考勤考核 （总分20分） |  |  |  |  |  |
| 其他履约行为考核 （总分50分） |  |  |  |  |  |

备注：1、评分依据：佛山市公路水运工程施工企业项目关键人信用评价评定标准、佛山市公路水运工程监理企业项目关键人信用评价评定标准。

2、本表从业人员应按一个项目填写一张（共用封面与封底自评情况说明），对每个项目分别测评。

3、关键人员在评价年度内，负责两个及以上市辖区范围项目的，所属企业必须提供最后一个项目前所有项目的交工证明或业主出具的完工证明。

从业人员自评情况说明： 经办人： 联系电话： （从业人员单位盖章） 年 月 日

附件5

公路工程施工、监理及关键从业人员信用评价等级延续申请表

| 从业企业名称 |  | 企业上年度信用等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 从业企业关键人员 （关键人员不申请等级延续本栏无需填写,可根据申请人数加行） | 姓名 | 身份证号码 | 职务 （项目经理/总工/总监） | 关键人员上年度信用等级 |
| 申请事项 | 我企业上年度参与了佛山市公路工程信用评价，本评价年度内在佛山市行政区域内无参评项目。根据《关于印发佛山市交通运输局公路工程施工和监理企业及其关键从业人员信用管理办法的通知》（佛交〔****〕***号）的相关规定，我企业及（关键人员姓名，关键人员不申请等级延续的，将此下划线文字删除）申请信用等级延续一年。 申请企业：（盖章） 年 月 日 |
| 市交通运输协会意见 | （盖章） 年 月 日 |